Цель: получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten.

2. Разработать карточки проекта с артефактами.

3. Организовать процесс разработки ПО в облачной системе управления проектами Kaiten.

Описание предметной области и этапов:

Приборы для автомобильной диагностики представляют собой устройства, предназначенные для анализа и мониторинга состояния различных систем и компонентов автомобиля. Они помогают выявлять неисправности, проводить техническое обслуживание и обеспечивать безопасность эксплуатации транспортных средств. В последние годы с развитием технологий, таких как Интернет вещей (IoT) и машинное обучение, диагностические приборы становятся все более сложными и многофункциональными.

Основные компоненты предметной области:

1. Типы диагностических приборов:

- Сканеры OBD-II: Устройства, которые подключаются к разъему OBD-II автомобиля и считывают коды ошибок из ЭБУ (электронного блока управления). Они могут предоставлять информацию о состоянии двигателя, трансмиссии, системах безопасности и других узлах.

- Мультиметры и осциллографы: Используются для измерения электрических параметров (напряжение, ток, сопротивление) и анализа сигналов, что позволяет диагностировать электрические неисправности.

- Специальные диагностические приборы: Устройства, предназначенные для проверки конкретных систем, таких как тормоза, подвеска или системы кондиционирования.

2. Функциональные возможности:

- Считывание и сброс кодов ошибок: Возможность получения информации о неисправностях и удаление кодов из памяти ЭБУ.

- Мониторинг параметров в реальном времени: Отслеживание работы двигателя и других систем в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения.

- Тестирование систем: Проведение различных тестов (например, тестов на герметичность или проверки датчиков) для оценки состояния узлов автомобиля.

- Создание отчетов: Формирование отчетов о состоянии автомобиля, что может быть полезно как для владельцев, так и для сервисных центров.

3. Целевая аудитория:

- Автомобилисты: Владельцы автомобилей, желающие самостоятельно проводить диагностику и обслуживание своих транспортных средств.

- Автосервисы: Профессиональные механики и технические специалисты, использующие приборы для диагностики и ремонта автомобилей.

- Производители автомобилей: Компании, заинтересованные в разработке и внедрении собственных диагностических решений для своих моделей.

4. Технологические тренды:

- Интеграция с мобильными приложениями: Современные приборы часто имеют возможность подключения к смартфонам через Bluetooth или Wi-Fi, что позволяет пользователям получать доступ к данным через удобные интерфейсы.

- Использование облачных технологий: Хранение данных о состоянии автомобиля в облаке для дальнейшего анализа и мониторинга.

- Искусственный интеллект: Применение алгоритмов машинного обучения для прогнозирования возможных неисправностей на основе собранных данных.

5. Регуляторные аспекты:

- Стандарты безопасности: Необходимость соблюдения стандартов безопасности при разработке и производстве диагностических приборов.

- Соответствие законодательству: Учет требований законодательства в области защиты данных и конфиденциальности информации пользователей.

Предметная область приборов для автомобильной диагностики активно развивается благодаря новым технологиям и потребностям рынка. Успешная разработка таких устройств требует глубокого понимания как технических аспектов, так и потребностей конечных пользователей. Это открывает возможности для создания инновационных решений, способствующих повышению безопасности и надежности автомобилей.

Этапы разработки:

Этап 1: исследование и планирование (1–2 месяца)

- Анализ существующих решений и технологий.

- Определение требований к устройству и его функциональности.

- Планирование бюджета и ресурсов.

- Разработка технического задания и концепции устройства.

Этап 2: проектирование и прототипирование (3–4 месяца)

- Создание дизайна и архитектуры устройства.

- Выбор компонентов и материалов.

- Прототипирование и тестирование.

- Внесение изменений и улучшений.

Этап 3: разработка программного обеспечения (5–6 месяцев)

- Написание кода для устройства и приложения.

- Тестирование и отладка.

- Интеграция с другими системами (например, с системой управления двигателем).

- Обеспечение безопасности данных.

Этап 4: производство и сборка (2–3 месяца)

- Поиск поставщиков компонентов и материалов.

- Производство и сборка устройства.

- Контроль качества и проверка работоспособности.

Этап 5: тестирование и сертификация (1 месяц)

- Проведение испытаний устройства в различных условиях.

- Сертификация устройства в соответствии с требованиями безопасности и качества.

Этап 6: маркетинг и продвижение (1 месяц)

- Разработка маркетинговой стратегии.

- Продвижение продукта через различные каналы (социальные сети, реклама, партнёрства).

Этап 7: запуск и продажи (1 месяц)

- Запуск продаж через интернет-магазин, маркетплейсы и другие каналы.

- Сбор обратной связи от пользователей и улучшение продукта.

Этап 8: поддержка и обслуживание (постоянно)

- Предоставление технической поддержки пользователям.

- Обновление программного обеспечения и исправление ошибок.

- Расширение функциональности устройства.

Последовательность выполнения работы:

Рис. 1. Доска проекта со всеми разработанными карточками

На данном рисунке можно увидеть, что на данном этапе проекта уже проведены исследование и планирование. Проектирование и прототипирование тоже выполнены, однако еще не утверждены. Сейчас ведется работа над разработкой программного обеспечения.

Рис. 2. Артефакты 1

Рис. 3. Артефакты 2

Рис. 4. Артефакты 3

На данных рисунках изображены основные артефакты прокета: карточки проекта, таймлайн проекта и фильтры.

Карточки проекта

Описание: Каждый этап проекта представлен в виде карточки. Карточка содержит информацию о названии этапа, планируемых и фактических сроках, ответственных лицах и, возможно, дополнительную информацию.

Функционал: Карточки служат основным элементом для визуализации проекта, планирования и отслеживания его выполнения.

Таймлайн проекта

Описание: Визуальное представление временной последовательности этапов проекта. Позволяет оценить длительность каждого этапа, увидеть пересечения и зависимости между ними.

Функционал: Используется для планирования и контроля сроков выполнения проекта.

Фильтры

Описание: Возможность отфильтровать данные по различным критериям (например, по ответственным лицам, статусу этапа).

Функционал: Позволяет быстро получить необходимую информацию и сосредоточиться на конкретных аспектах проекта.

Вывод: В данной работе мы получили практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten. Также была разработана концепция устройства АД360 (Автомобильная диагностика 360).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наумов О. Обзор ПО для управления проектами. URL: https://vc.ru/services/99244-obzor-po-dlya-upravleniya-proektami

2. База знаний Kaiten. URL: https://faq-ru.kaiten.site/7caa3fc8-3cfb-4c34- b679-a641d218796e).

3. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Интеграционный подход к разработке / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 216 с.